Ghi chú kỹ thuật cho các đầu việc

Bản Word để đọc · nội dung gốc ở file docs/ghi_chu_ky_thuat.md · tạo ngày 15/10/2026

Mục lục

Việc 1 — Hiểu đề và chốt quy ước tính

Việc 2 — Nạp và làm sạch dữ liệu

Việc 3 — Đối soát chi tiết

Việc 4 — Bảng cầu nối và nhật ký ngoại lệ

Việc 5 — Kiểm tra lại bằng cách tính thứ hai

Việc 6 — Dashboard 4 trang

Việc 7 — Kết luận và đề xuất

# Việc 1 — Hiểu đề và chốt quy ước tính

Phần mềm mỗi máy cần có:

- Windows (Power BI chỉ chạy trên Windows; máy Mac không dùng được Power BI).

- Excel 365 có Power Query.

- Cùng một phiên bản Power BI Desktop cho cả nhóm.

- Phần mềm soạn LaTeX (TeX Live hoặc MiKTeX).

- Git (phần mềm lưu lịch sử thay đổi của file).

Nơi lưu chung: kho lưu trữ trên GitHub hoặc GitLab (để chế độ riêng tư) và thư mục chung trên Google Drive hoặc OneDrive.

Câu hỏi nên xin mentor (người hướng dẫn) xác nhận ở buổi kiểm tra tiến độ:

- % chênh lệch chia cho số nào.

- Xử lý bút toán ADJ-0925 (ADJ = Adjustment, bút toán điều chỉnh 1.250 USD không có giấy tờ) ra sao.

- Nộp những file gì.

Nếu mentor trả lời khác quy ước đã chốt: lưu bản quy ước mới lên GitHub, ghi lý do và ngày đổi. Như vậy vẫn giữ được bằng chứng "chốt trước khi tính".

# Việc 2 — Nạp và làm sạch dữ liệu

Bản mô tả cấu trúc bảng (thống nhất trước khi làm): tên cột, kiểu dữ liệu, dấu (âm hay dương), cột khóa (cột giúp phân biệt từng dòng) của bảng giao dịch chung q_Transactions và 3 bảng đối soát. Khi bảng thật chưa xong, có thể dùng bảng giả (dữ liệu tạm, đúng tên cột) để làm trước các việc sau.

Bảng giao dịch chung q_Transactions phải có:

- Kênh.

- Mã cửa hàng (cả mã POS và mã NX bên kế toán).

- Ngày bán/đặt, ngày tính doanh thu.

- Loại tiền.

- Tiền trước giảm giá / chiết khấu / sau giảm giá theo nội tệ (tiền của nước có cửa hàng).

- Số USD theo 2 tỷ giá (tỷ giá ngày và tỷ giá cuối tháng).

- Cột đánh dấu dòng trùng kèm lý do.

8 truy vấn nạp dữ liệu. Mỗi bước đặt tên rõ và có ghi chú (tiêu chí Band 5):

- q_POS: đổi kiểu dữ liệu; bỏ dòng trùng theo cặp receipt_no + line_no, giữ lần xuất đầu tiên, có cột ghi lý do.

- q_WEB: đọc ngày theo kiểu Mỹ (chọn vùng English – United States, ký hiệu en-US).

- q_GL: đổi dấu doanh thu thành số dương.

- q_FLASH: bỏ 4 dòng đầu, bỏ dòng TỔNG CỘNG.

- q_Store (danh mục cửa hàng), q_Calendar (lịch, thêm cột ngày ghi sổ posting_date), q_FX_Daily (tỷ giá ngày), q_FX_MonthEnd (tỷ giá cuối tháng).

Thêm:

- Ô cài đặt đường dẫn thư mục (FolderPath).

- Sheet kiểm tra tổng tự so với QC_Summary (cột chênh lệch = 0).

- Mỗi bẫy chuẩn bị 1 ví dụ trước và sau khi xử lý, chỉ ra được bước xử lý nằm ở đâu trong truy vấn.

- Nối mã cửa hàng bên POS với mã NX bên kế toán qua bảng store_master. Một cửa hàng có thể có nhiều mã POS nhưng chỉ một mã NX. Thêm cửa hàng mới thì chỉ cần cập nhật store_master.

- Sheet kiểm tra chất lượng dữ liệu: đếm dòng trùng, ngày thiếu bút toán, bút toán không gắn cửa hàng, cảnh báo phần chưa giải thích.

Chạy thử làm mới dữ liệu (Refresh) 2 lần, xong trước Mốc 4:

- Lần 1: chép file sang một thư mục mới trên máy khác, chỉ đổi đường dẫn thư mục rồi bấm Refresh.

- Lần 2: làm trên bản sao của thư mục data/: thêm dữ liệu giả của "một tháng mới" và một cửa hàng mới vào danh mục cửa hàng store_master, bấm Refresh, không phải sửa truy vấn nào.

# Việc 3 — Đối soát chi tiết

- Đi từ tổng xuống chi tiết (slide 24 và 37):

  - So tổng cả năm và từng tháng.

  - So theo kênh; kiểm tra tổng các kênh của sổ cái bằng tổng sổ cái (phát hiện 1.250 USD chưa gắn kênh).

  - Rồi mới xuống cửa hàng × ngày, online × ngày × loại tiền.

- Đối soát cửa hàng theo ngày ghi sổ (so bằng nội tệ):

  - Ghép bảng POS với sổ cái, giữ đủ dòng của cả hai bên (kiểu ghép Full Outer Join).

  - Chia 4 trường hợp: khớp · chỉ có ở POS · chỉ có ở sổ cái · có ở cả hai nhưng lệch tiền.

- Đối soát online theo ngày giao và loại tiền và hàng trả theo ngày trả và loại tiền, chia 4 trường hợp tương tự (chỉ có ở WEB · chỉ có ở sổ cái…).

- Đánh dấu ⚠ cho cửa hàng vượt ngưỡng theo tháng.

- So chênh lệch khi chưa xử lý (theo ngày bán, chưa bỏ dòng trùng) với chênh lệch sau khi đưa về cùng cách tính.

- Lập bảng chứng minh phần lệch thời điểm tự bù trừ theo cặp tháng.

- Xếp mỗi khoản lệch vào 1 trong 4 nhóm (quy tắc ghi nhận, lỗi dữ liệu, chưa giải thích được, sai số chấp nhận được) để dùng cho nhật ký ngoại lệ và dashboard.

# Việc 4 — Bảng cầu nối và nhật ký ngoại lệ

- Bảng cầu nối 12 tháng cho cả 3 bảng (toàn công ty, cửa hàng, online) làm trong Power Query, gồm:

  - Dòng chuyển kênh MJ-RCL (MJ = Manual Journal, bút toán tay; RCL = Reclassification, phân loại lại), chỉ có ở bảng theo kênh.

  - Bút toán ADJ ở dòng chưa giải thích.

  - Dòng tỷ giá, dòng làm tròn, dòng kiểm tra.

- Tự hiện cảnh báo khi phần chưa giải thích vượt ngưỡng.

- Ô vàng của file mẫu nộp Mau_nop lấy số trực tiếp từ kết quả Power Query, không gõ tay.

- Viết bảng cầu nối bằng ngôn ngữ M của Power Query; lưu mỗi truy vấn thành file .m (file code của Power Query) để cả nhóm đọc và kiểm tra.

- Bổ sung bảng tính kiểm tra bằng Python cho phần slide không cho (từng tháng, từng khoản, từng kênh), làm không quá 1 ngày. Các số cả năm đã có sẵn trong quy_uoc_va_so_chuan.md.

- Bảng so sánh khi đổi thứ tự các bước (3 dòng, đặt ở phụ lục).

Khi Power Query và DAX ra số khác nhau:

- So cả hai với bảng số chuẩn.

- Cách tính bị sai phải được sửa trong 24 giờ.

- Không được ép cho khớp (nhét phần dư vào một khoản khác).

# Việc 5 — Kiểm tra lại bằng cách tính thứ hai

- Nạp file Recon_Dataset (dữ liệu mentor đã nối sẵn cho Power BI) vào Power BI.

- Nối các bảng như slide 19: mỗi cặp bảng có 1 đường nối chính; các đường nối theo ngày khác đặt làm đường nối phụ, chỉ bật khi công thức cần.

- Đánh dấu bảng ngày (nút Mark as Date Table).

- Viết công thức DAX cho Flash, sổ cái, chênh lệch, % chênh lệch, rồi cho từng khoản của bảng cầu nối (theo mẫu slide 29–30, dùng hàm USERELATIONSHIP để tính theo một ngày khác ngày mặc định). Riêng khoản tỷ giá nên dành 2 ngày.

- Sau khi cầu nối đã khớp: không thêm/bớt bảng hay đổi cách nối bảng nữa, chỉ thêm công thức.

- Mỗi lần lưu bản mới, xuất toàn bộ công thức ra file powerbi/dax_measures.dax.

# Việc 6 — Dashboard 4 trang

- Yêu cầu từng trang: xem yeu_cau_dashboard.md.

- Phác bố cục 4 trang trên giấy trước khi làm.

- Chốt số liệu trước khi chụp hình; đặt tên hình cố định để khi cập nhật chỉ cần lưu đè.

# Việc 7 — Kết luận và đề xuất

- Đề xuất cải tiến quy trình theo 4 bước Phát hiện → Ý nghĩa → Đề xuất → Giới hạn:

  - Ghi rõ bộ phận nào của công ty làm, khi nào, theo dõi bằng chỉ số nào.

  - Xếp thứ tự ưu tiên theo lợi ích so với công sức.

- Danh sách việc cần kiểm trước khi khóa sổ (1 trang).

- Mô tả ai giữ nguồn dữ liệu nào, mỗi tháng khóa sổ ra sao.

- Các phỏng đoán đã kiểm tra và thấy sai.

- Nêu rõ giới hạn của kết luận (ví dụ: chỉ có dữ liệu 1 năm; hàng trả sau ngày lấy dữ liệu chưa có).

- Nếu còn thời gian: so sánh hai cách xử lý tỷ giá (mục "Sáng tạo" của slide 10).